МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2011 г.	№ 12

с. Новорождественское, Томский район, Томская область

Об утверждении плана благоустроительных

работ на территории муниципального

образования «Новорождественского

сельского поселения» на 2011 год

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», постановлением  Администрации Томского района от 24.03.2011 г. № 50 «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ в населенных пунктах на территории Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план благоустроительных работ на территории муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» на 2011 год.

- Управляющему Делами Пилипчук И.А. предоставить план благостроительных работ в Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрацию Томского района в срок до 31.03.2011 г.

- Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании Информационный бюллетень.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения
           (Глава Администрации)                                              Ф.М.Мошкин

Пилипчук И.А.

946-519

Приложение
 к постановлению Администрации 
Новорождественского сельского поселения
 от 25.03.2011 г. № 12

План благоустроительных работ

на территории муниципального образования

«Новорождественское сельское поселение»  на 2011 год

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация двухмесячника по благоустройству |  | Май- июнь | Администрация |
| 2 | Уборка территорий от мусора |  | май | Руководители организаций, предприятий Инд. предприниматели |
| 3 | Организация вывоза мусора |  | май | Администрация |
| 4 | Очистка кладбищ от мусора |  | Май-июнь | Администрация Население |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок | 3 шт. | Май-июнь | Администрация |
| 6 | Захоронение бытовых отходов на отведенных местах |  | Май-июнь | Администрация |
| 7 | Ремонт штакетников возле частных домов |  | Май-июнь | Население |
| 8 | Разбивка цветников и посадка цветов |  | май-июнь | Руководители, учреждений, предприятий, администрация |
| 9 | Посадка деревьев - д.Мазалово (кедры) - с.Новорождественское | 50 шт. 15 шт | май | Администрация |
| 10 | Ремонт и запуск фонтанов |  | май | Администрация Новорождественская СОШ Детский сад с.Новорождественское |
| 11 | Строительство крытой автобусной остановки по ул.Коммунистическая с.Новорождественское | 1 шт. | Июнь- август | Администрация |
| 12 | Строительство нового ограждения территории ДК | 200 м | Июль- сентябрь | Администрация |
| 13 | Установка новых светильников по периметру ограждения ДК | 6шт | Июль- август | Администрация |
| 14 | Ремонт светильников уличного освещения | 10 шт. | Июнь-сентябрь | Администрация |
| 15 | Замена окон в здании ДК | 5 шт. |  | Администрация, ДК |
| 16 | Замена входной двери ДК | 2 шт. |  | Администрация, ДК |
| 17 | Строительство беседки на территории ДК с.Новорождественское | 1 шт. | Май- июнь | Администрация |
| 18 | Строительство детской игровой площадки по ул.Г.Николаевой в д.Мазалово | 1 шт | июнь | ТСЖ, ООО «Мазаловская Нива» |
| 19 | Организация конкурсов на лучший цветник, усадьбу, улицу, учреждение, организацию |  | Май-сентябрь | Администрация |
| 20 | Снос аварийных тополей | 10 шт | Май-сентябрь | Администрация |
| 21 | Подведение итогов конкурсов на празднике села |  | сентябрь | Администрация, Дом культуры |
| 22 | Грейдирование внутрипоселковых дорог | 16 км | Май- июнь | ДРСУ Администрация |
| 23 | Отсыпка дороги до ул.Нагорная д.Мазалово | 1 км | Июнь-июль | Администрация |
| 24 | Ямочный ремонт дорожного полотна | 1 км | Май- июнь | Администрация |
| 25 | Ремонт водопроводных сетей, замена металлических труб на пластиковые- 2000 м |  | Май- сентябрь | ЖКХ |
| 26 | Ремонт водонапорной башни в с.Новорождественское, д.Мазалово |  | Май-сентябрь | ЖКХ |
| 27 | Ремонт 2-х этажных домов в д.Мазалово ( 3 дома) |  | Июнь-декабрь | Жилищная компания |
| 28 | Строительство нового водопровода с.Новорождественское- 200 м д.Мазалово- 250 м |  | Май- сентябрь | ЗАО «ВИГК» |