МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03. 2012 г.	№ 16/1

с. Новорождественское, Томский район, Томская область

Об утверждении плана благоустроительных

работ на территории муниципального

образования «Новорождественского

сельского поселения» на 2012 год

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», постановлением  Администрации Томского района от 24.03.2011 г. № 50 «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ в населенных пунктах на территории Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план благоустроительных работ на территории муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» на 2012 год согласно приложению.

- Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании Информационный бюллетень.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения
           (Глава Администрации)                                              Ф.М.Мошкин

Пилипчук И.А.

946-519

Приложение
 к постановлению Администрации 
Новорождественского сельского поселения
 от 05.03.2012 г. № 16/1

План благоустроительных работ

на территории муниципального образования

«Новорождественское сельское поселение»  на 2012 год

| № п/п | Содержание | Исполнители | Сроки проведения | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Разработать Положение о конкурсе | Комиссия по благоустройству | Май | Не требуется |
| 2. | Закрепить прилегающие территории | Комиссия по благоустройству, Иванова Т.А. | Май | Не требуется |
| 3. | Обсудить проведение конкурса на рабочем совещании | Пилипчук И.А. | 15.05.2012 | Не требуется |
| 4. | Оформление фотовыставок о ходе проведения конкурса | Ашихина Т.А. Фаттахова О.Г. | Регулярно | Не требуется |
| 5. | Подведение итогов конкурса | На празднике села | Сентябрь |  |
| Мероприятия по благоустройству населенных пунктов |
| 6. | Организация двухмесячника по благоустройству | Администрация | Май- июнь |  |
| 7. | Уборка территорий от мусора | Руководители,ИП общ. работники | май |  |
| 8. | Организация вывоза мусора | Администрация | май |  |
| 9. | Уборка несанкционированных свалок | Администрация | Май-июнь | 10 000 |
| 10. | Захоронение бытовых отходов на отведенных местах | Администрация | Май-июнь | 50 000 |
| 11. | Ремонт штакетников возле частных домов | Население | Май-июнь | Не Требуется |
| 12. | Ремонт и запуск фонтанов | Администрация Новорождеств.СОШ | май | 1500 |
| 13. | Строительство крытой автобусной остановки д.Романовка | Администрация | Июнь- август | 5 000 |
| 14. | Ремонт автобусной остановки с.Новорождественское | МУП ЖКХ «Исток» | апрель | 3 000 |
| 15. | Ремонт и установка дополнительных светильников уличного освещения | Администрация | Июнь Сентябрь | 20 000 |
| 16. | Грейдирование внутрипоселковых дорог | ДРСУ, Адм-ция | Май- июнь | 30 000 |
| 17. | Отсыпка уличного дорожного полотна с.Новорождественское д.Мазалово | Администрация | Июнь-июль | 350 000 |
| 18. | Ямочный ремонт дорожного полотна | Администрация | Май- июнь |  |
| 19. | Ремонт водопроводных сетей, замена металлических труб на пластиковые | МУП ЖКХ «Исток» ЗАО «ВИГК» | Май- сентябрь | 200 000 |
| Благоустройство мест массового отдыха |
| 20. | Обустройство клумб и цветников | Работники ДК обществ. работники Представители ТОСов | май | Не требуется |
| 21. | Изготовление беседок | Брылев В.С. (по согласованию) Беспутин А.И. (по согласованию) | июнь | 5 000 руб. |
| 22. | Изготовление лавочек | Инициативное население | июнь-август | Не требуется |
| 23. | Замена ограждения кустарниковой аллеи в д.Мазалово | Беспутин А.И. | июнь-июль | Не требуется |
| 24. | Декоративное оформление из природного материала | Инициативное население | май- август | Не требуется |
| 25. | Строительство спортивной площадки в с.Новорождественское | Администрация | июль- август | 30 000 руб. |
| 26. | Завершение ограждение территории Дома культуры с.Новорождественское | Администрация | май-июнь | 60 000 руб. |
| 27. | Санитарная уборка мест массового отдыха | Обществ. работники, ТОСы | постоянно | Не требуется |
| 28. | Уборка территории пляжей | Обществ. работники | 1 раз в неделю в течении сезона купания | Не требуется |
| Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в д.Мазалово |
| 29. | Проведение собрания ТСЖ «Эхо» | Волкова Л.И. Шубенко А.Н. | 1 раз в месяц |  |
| 30. | Объявление конкурса по благоустройству среди многоквартирных домов по номинациям «Лучший двор», «Образцовый дом», «Образцовый подъезд» | Фаттахова О.Г. | май |  |
| 31. | Разработка критериев конкурса | Пилипчук И.А. ТОСы | май |  |
| 32. | Приобретение призов | Ашихина Т.А. | сентябрь | 15 000 руб. |
| 33. | Ремонт многоквартирных домов № 2,6,9 по ул.Г.Николаевой д.Мазалово | управляющая компания |  | федеральная программа |
| 34. | Ремонт, установка палисадников | жители домов |  | собственными силами |
| 35. | Строительство детской площадки | Боженок Е.А. Беспутин А.И. | июнь | 5 000 руб. спонсорская помощь |
| 36. | Разбивка цветников и клумб | жители домов | Май- июнь | не требуется |
| 37. | Санитарная уборка территорий | общ. работники | Май-август | не требуется |
| Благоустройство мест захоронения |
| 38. | Проведение заседания Совета депутатов совместно с представителями общественности, священнослужителями и руководителями учреждений | Иванова Т.А. Пилипчук И.А. | май | не требуется |
| 39. | Изготовление агитационных листовок | Ашихина Т.А. Шубенко А.Н. | регулярно |  |
| 40. | Организация субботника по очистке территорий кладбищ | Шульга Н.И. Бирюкова П.И. | май | не требуется |
| 41. | Изготовление центральной арки при входе на территорию кладбища с.Новорождественское д.Мазалово | МУП ЖКХ «Исток» ООО «Мазаловская Нива» ИП Исмаилов М.О. | май | 40 000 руб. |
| 42. | Реставрация ограждения территории кладбища с.Новорождественское- 300 м д.Мазалово – 300 м д.Романовка- 100 м | МУП ЖКХ «Исток» ООО «Мазаловская Нива» ИП Исмаилов М.О. | май-август | 20 000 руб. |
| 43. | Санитарная очистка от мусора территории кладбища | Инициативное население обществ. работники, ТОСы | май июль |  |
| 44. | Вывоз мусора на полигон бытовых отходов | МУП ЖКХ «Исток» ООО «Мазаловская Нива» | по мере накопления | 10 000 руб. |